## Slide 1: Réunion d’avancement du 23/06/2022
Tristan Cornière
Lenny Laffargue
Isabelle Van Leeuwen

## Slide 2: Ordre du jour
Partie Hard:
Présentation de la carte interface envoyée en fabrication
Avancée sur la conception de la station de charge
Partie FPGA:
Schéma du prétraitement IMU
Schéma du Dijkstra
Connexion et communication entre FPGA et Soft
Partie Soft:
Linux embarqué PYNQ fonctionnel
Présentation de l'architecture de projet Soft
Avancées sur l'utilisation des données odométriques, IMU et NFC
Commun:
Présentation de l'architecture Mécanique du robot
Déplacement par commande manuel du robot et de l’utilisation du Dijkstra

## Slide 3: Hard: Carte interface envoyée en fabrication

## Slide 4: Hard: Conception de la station de charge

## Slide 5: FPGA: Schéma du prétraitement IMU

## Slide 6: FPGA: Schéma du prétraitement IMU
Read acc_x = not (0011011100100000) = 1100100011011111 = 0xC8DF
Read acc_y = not(0000110000111000) = 1111001111000111 = 0xF3C7

## Slide 7: Schéma du Dijkstra

## Slide 8: FPGA: Communication FPGA - Soft
Mise en place d’une communication avec le soft via des AXI 4 lite:
        Plus de lectures dans la RAM
        Simple d’accès pour le soft et plus simple à géré côté FPGA
Tests sur Vitis avant d’effectuer des tests sur Pynq  Vitis IDE permet de regarder plus facilement dans les différentes adresses mémoires.
Développement de drivers pour les différents IPs créés
En attendant de recevoir le NFC et un nouvel IMU : début du développement du code pour les Ultrasons

## Slide 9: Soft: Linux embarqué PYNQ fonctionnel
Fichiers de build du Linux sous git avec Readme

## Slide 10: Soft: Architecture de projet Soft
Gestionnaire de mission
Auto
Manual
IMU
Odométrie
NFC
Localisation
Balises
IHM
Gestionnaire IHM
Détection balises
Gestionnaires d’alertes
Navigation
Evitement d’obstacles
Dijkstra
Moteurs

## Slide 11: Soft: Préparation au calcul de Localisation
IMU
AccX
AccY
AccZ
GyrX
GyrY
GyrZ
MagX
MagY
MagZ
AHRS
Déclinaison magnétique
+ gravité
AccN
AccE
AccS
Odom
VitY
VitZ
AngZ
DistX
DistY
Filtre de Kalman
P(t) = P(t-1)+V*Δt + ½ Acc*Δt²

## Slide 12: Derniers éléments
Déplacement Manuel et utilisation du Dijkstra
Architecture Mécanique

## Slide 13: Déplacement Manuel et utilisation du Dijkstra